Engineering Platform

Команда проекта (Кулиева А.Т., +7 (913) 821-96-37, anzhelikakulieva@gmail.com, ФТИ, ЭТО433; 0А31

Фомичев Н.В., +7 (906) 957-51-90, callmyduck@gmail.com, ФТИ, ЭТО433 0А34

- Аннотация проекта

«Engineering platform» - это устройство наглядного отображения будущей постройки, производящее необходимые расчеты и выбор фундамента. Представляет совокупность ПО, баз данных и конструкторских элементов для создания макета.

Первый элемент - набор составных блоков разной массы и размеров, с возможностью плотного соединения друг с другом.  Они предназначены дать визуальное представление о планируемом объекте,  выполняя функцию натурного макета.

Второй элемент  –  электронная платформа, разделенная на некоторое  количество секторов, (стандартная платформа состоит из 16 секторов, для сооружений большей площади количество секторов может быть увеличено; также разбиение на части позволит высчитывать вес не только всей постройки, но и ее отдельных частей) способная отображать с большой точностью (максимальная погрешность, в зависимости от производителя и стоимости данной платформы – 0,01 г.) вес стоящего на ней предмета.

Третий элемент  –  база данных с внесенными характеристиками  реальных строительных материалов, видами грунтов и  глубиной их промерзания, а также таблица эквивалентов.

Четвёртый элемент – оригинальное прикладное   программное обеспечение, производящее подбор фундамента.

Имея лишь исходные данные, а именно: количество затраченных элементов макета, тип грунта и виды используемых материалов на выходе можно получить макет здания, тип фундамента и вес постройки. Представленное устройство позволит  решить одну из главных задач строительства – подбор фундамента, а в дополнение еще и будет представлять собой удобную визуализацию, предназначенную для  демонстрации заказчику.

2. Обоснование необходимости реализации проекта

Основным назначением системы является моделирование оптимальных параметров фундамента строительного сооружения с учетом характеристик возводимого строения и условия его расположения.

Сфера применения охватит все виды строительно-проектных работ от возведения частных домой, до многоэтажной жилой и промышленной застройки.

Существующие аналоги –  программы 3D-моделирования, но в большей степени они ориентированы на другие расчеты, и никак не относятся к выбору фундамента.

Данный проект является инновационным в своей сфере и не имеет аналогов. Общение с потенциальными компаниями-заказчиками позволило утвердить необходимость реализации проекта.

3. Цель проекта

Создание устройства выполняющего функцию обеспечения безопасности строительных сооружений с помощью моделирования оптимальных параметров конструкции.

4. Целевая группа

Целевой группой являются строительные компании, в основном занимающиеся малоэтажным строительством.

5. Механизм реализации деятельности по проекту

1.	Спецификация требований к характеристикам системы при участии потенциальных покупателей;

Мероприятие 1: Обзор рынка строительных фирм.

Мероприятие 2: Сбор необходимой информации.

2.	Изготовление системы из приобретенных комплектующих;

Мероприятие 1: Сборка платформы.

Мероприятие 2: Создание ПО.

3.	Испытания системы при участии потенциального заказчика;

4..	Доработка системы и представление на специализированных площадках (выставки, конференции) для продвижения товара на рынок.

6. Рабочий план реализации проекта

Перечислите в хронологическом порядке мероприятия проекта согласно таблице.

| Вид деятельности/мероприятие | Месяц/число/год | Исполнители/Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Обзор рынка строительных фирм | Май-сентябрь 2014 года | Кулиева А.Т. |
| 2.Сбор необходимой информации. | Май-сентябрь 2014 года | Кулиева А.Т. |
| 3.Сборка платформы. | Сентябрь-декабрь 2014 года | Кулиева А.Т.. Фомичев Н.В. |
| 4.Создание ПО. | Сентябрь-декабрь 2014 года | Кулиева А.Т., Фомичев Н.В. |
| 5. Доработка ПО, внесение корректив. | Декабрь 2014 – 2015 год | Кулиева А.Т., Фомичев Н.В. |

7. SWOT-анализ проекта

| S Абсолютное отсутствие аналогов; Простота в использовании; Возможность сокращения расходов фирмы, использующей данный продукт; Возможность развития в 2-х направлениях, а соответственно возможность выбора продукта от предполагаемых целей. | W Сложность в обработке данных ввиду их большого количества; Проект является полностью компьютеризированным; |
| --- | --- |
| O Быстрое развитие сферы строительства; Наступление эры компьютеров; Большое количество человеческих ошибок | T |

8. Риски проекта

| Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень воздействия | Профилактика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чтобы не произошло | Если произошло |
| Отсутствие глубоких знаний в сфере программирования | Высокая | Высокая | Заблаговременно проконсультироваться с экспертами в данной сфере | Привлечь помощь |
| Сложность в обработке нужной информации | Средняя | Высокая | Уделить больше времени на эту задачу | Приостановить продвижение проекта до тех пор, пока данный этап не будет полностью выполнен |
| Появление альтернативы до представления проекта к реализации | Низкая | Средняя | Своевременно выполнить все мероприятия проекта, не выходить за рамки поставленного времени | Рассмотреть возможности улучшения устройства. |

9. Партнеры проекта

Строительная компания ООО «101 дом» г.Хабаровск.

10. Основные исполнители проекта

Владелец проекта: Кулиева А.Т.

Команда разработчиков: Кулиева А.Т.

Поиск необходимой информации, коммуникации с предполагаемой аудиторией заказчиков, поиск возможных путей и способов реализации проекта, оформление документации, выступление на конференциях и конкурсах.

Фомичев Н.В.

Техническая реализация проекта, поиск комплектующих, а также подбор необходимого персонала.

Скрам – менеджер: Шарко К.А.

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки

| Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации |
| --- | --- | --- |
| 2 (т.к. предполагается 2 пути развития проекта) | Патент | Документальный |
| 3-5 | Появление списка заказчиков | Договор о продаже установки |
| 10-15 | Положительные результаты тестирования установки для уже имеющегося сооружения | Полное совпадение подобранного программой фундамента и уже имеющегося |

12. Дальнейшее развитие проекта

Предполагается, что в будущем времени проект будет коммерциализироваться двух направлениях:

- Лицензионное ПО.

- ПО + установка.

Выбор рационального направления производства будет базироваться на пожеланиях потребителей.

13. Смета проекта

| № | Статья расходов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы (руб.) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий |  |  |  | 175.000 |
| 1.1. | Тензорезисторы | шт. | 3000 | 50 | 150.000 |
| 1.2. | Материалы для сборки составных частей платформы | шт. | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 2. | Расходы на оплату труда работников | чел.-мес. | 18 | 12.500 | 225.000 |
|  | Итого |  |  |  | 400.000 |