- Аннтоация проекта

Бесключевой замок – проект, который позволит упростить повседневное открывание и закрывание дверей.  Он заключается в разработке и воплощении идеи бесконтактного доступа без привычных ключей.

- Обоснование необходимости реализации проекта

Каждый день мы слышим о квартирных кражах, и естественно любой человек задумывался: а безопасен ли его дом? Конечно, хороший дверной замок или сигнализация обеспечивает безопасность нашего дома, но чем надёжнее замок, тем дольше мы его открываем или закрываем, а сигнализацию вообще приходится включать и выключать каждый раз, когда мы хотим попасть в дом или выйти из него – это неудобно!

В результате возникает необходимость создания замка, который мог бы комбинировать в себе безопасность и удобство использования. Такого, чтобы процесс его открытия был наиболее простым и быстрым, а также не волноваться, что кто-нибудь попадет в дом в наше отсутствие.

- Цель проекта

Создание к концу 2014 года замка, способного открываться и закрываться с помощью электронной метки-брелка по радиоканалу.

- Целевая группа

Идея такого замка в первую очередь должна заинтересовать людей, пытающихся сохранить свое время, а также заботящихся о безопасности своего жилища.

- Механизм реализации деятельности проекта

Задачи

Задача 1:  Разработка принципиальной схемы проекта

Мероприятие 1.1. Создание концепции замка

Принцип работы:

- В проекте используется замок с радиомодулем, который может улавливать сигналы с брелков, расположенных в зоне его действия.

- Ключ-брелок иммобилайзера представляет собой микрочип, регистрируемый замком

- Если при нажатии кнопки на ручке замка, в зоне действия замка будет обнаружена метка, то в замке активируется механизм, управляющий ригелем замка, в результате чего замок открывается.

- Чтобы закрыть замок, необходимо также нажать кнопку, после чего он закрывается.

Задача 2: Закупка компонентов
Мероприятие 2.1: закупка оборудования и расходных материалов
Задача 3: Сборка схемы и тестирование
Мероприятие 3.1: Сборка схемы
Задача 4: Сборка первого образца замка
Мероприятие 4.1: Сборка рабочего образца и его тестирование

- Рабочий план реализации проекта

| Вид деятельности/мероприятие |  | 2014 г. | Исполнители/ ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка схемы проекта |  | Март-апрель | Волохов Н., Григорьев И. |
| Закупка компонентов |  | июнь | Волохов Н. |
| Сборка схемы |  | Июнь-июль | Григорьев И. |
| Тестирование рабочей схемы |  | Июль | Волохов Н., Григорьев И. |
| Сборка первого опытного образца |  | Июль | Волохов Н., Григорьев И. |
| Тестирование образца |  | Июль-август | Волохов Н., Григорьев И. |

- SWOT-анализ проекта

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
|  идея  готовность к реализации  исполнительная команда  большая теоретическая база |  недостаточность навыков для реализации  отсутствие планов по дальнейшему развитию  возможный распад команды |
| Возможности | Угрозы |
|  возможность выхода на большой рынок  реализация проекта на базе ТПУ  уникальность идеи проекта  развитие спроса на данный продукт |  непредвиденные материальные затраты  неактуальность проекта  высокая цена материалов  конкуренция  проблемы с реализацией идеи |

- Риски проекта

| № |  | Риск |  |  | Вероятность возникновения |  | Степень воздействия |  | Профилактика |  |  | Лечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Дороговизна устройства |  |  | средняя |  | средняя |  | Снижение стоимости устройства |  |  | Переориентация устройства на другого потребителя |
| 2 |  | Трудная техническая реализация проекта |  |  | высокая |  | средняя |  | Максимальное упрощение системы |  |  | Консультации со специалистами |
| 3 |  | Неактуальность |  |  | средняя |  | низкая |  | Исследование рынка |  |  | Продвижение проекта за пределами Томской области |
| 4 |  | Команда распадётся |  |  | средняя |  | высокая |  | Постоянные встречи в неформальной обстановке |  |  | Продолжение деятельности отдельно |
| 5 |  | Конкуренция на рынке |  |  | высокая |  | средняя |  | Исследование рынка |  |  | PR-компания |

- Партнеры проекта

Отдел ЭТО

- Основные исполнители проекта

Волохов Николай

Григорьев Иван

- Ожидаемые результаты проекта

| Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации |
| --- | --- | --- |
| Технология бесконтактного открывания замка | Замок, способный открываться и закрываться по радиоканалу | Презентация на конференции ЭТО 2014 г. |
| Разработка схемы | Сборка и презентация пробной модели замка | Презентация на конференциях различного уровня |
| Регистрация авторских прав на данный продукт | Патент РФ | регистрации патента 2014-2015 год |

- Дальнейшее развитие проекта

В дальнейшем возможна доработка идеи, повышение безопасности замка.

Смета проекта

| Наименование | Технические характеристики | Цена | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электромеханический замок | AccordTec-EL700B: Напряжение 12В, потребляемый ток 900 мА, размеры 205x38x30 | 1770 | 1 | 1770 |
| блок питания | AccordTec-12/15: Входное напряжение 100-240В, выходное напряжение 12В, выходная сила тока 1.5А | 330 | 1 | 330 |
| кнопка выхода | AccordTec-H800A: размеры 86х50х8, | 300 | 2 | 600 |
| ручка-защелка | Arsenal 607-SB-PS | 229 | 1 | 229 |
| иммобилайзер 2,4ГГц | TIS-600 Proma: напряжение питания 9-18В, максимальный ток на линии нагрузки: 20А, частота радиоканала | 2700 | 1 | 2700 |
| ИТОГО |  |  |  | 5629 |