Проект «Автовыключатель с таймером»

Команда проекта:

Борзяк Н.О. (ЭТО133, ИНК, 1А31,8-913-882-62-86)

Генке Е. А. (ЭТО133, ИНК, 1А31, 8-983-346-29-08)

Зубова Е.И. (ЭТО133, ИНК, 1А32, 8-913-881-80-21)

Сайт проекта: projecteee.devyourself.ru/co/on-off-pribor/

- Аннотация проекта:

Автовыключатель с таймером – проект, призванный упростить повседневную жизнь человека путем автоматизации таких обыденных процессов, как выключение электроприборов. Данная разработка позволяет экономить электроэнергию и делать электроприборы более безопасными.

- Обоснование необходимости реализации проекта

Электроэнергия дорожает, и нам приходится задумываться о способах её экономии. Один из способов экономии электроэнергии – своевременное отключение электроприборов. Но в силу чрезмерной нагрузки (интенсивного расписания) мы часто забываем отключать освещение, некоторые иные устройства, что грозит как избыточным потреблением электроэнергии, так и созданием пожароопасных ситуаций. Таким образом, необходимо, чтобы отключение приборов происходило автоматически.

Наше решение: создание выключателя с таймером. Пользователь  сам выбирает предполагаемое время работы устройства.

- Цель проекта

Создание устройства, позволяющего отключать устройства по истечении времени, заданного пользователем, до конца мая 2014 года.

4.  Целевая группа

Кому будет интересна наша разработка:

- Студентам;

- Людям, ведущим активный, интенсивный образ жизни;

- Бизнесменам, а также людям, которым приходится ездить в командировки, долгое время отсутствовать дома;

- Домохозяйкам.

5.  Механизм реализации деятельности по проекту

Задачи:

- Разработка устройства

Мероприятие 1.1. Создание концепции выключателя

Мероприятие 1.2. Разработка схемы

Мероприятие 1.3. Разработка дизайна устройства

- Закупка необходимых элементов

Мероприятие 2.1. Закупка оборудования и расходных материалов

- Сборка схемы

Мероприятие 3.1.  Сборка схемы

Мероприятие 3.2. Тестирование схемы

- Сборка экспериментального образца

Мероприятие 4.1. Сборка выключателя

Мероприятие 4.2. Тестирование

6. Рабочий план реализации проекта

| Вид деятельности/мероприятие | Дата 2014 год | Исполнители/ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработка схемы | Март-апрель | Николай Борзяк |
| Закупка оборудования | Апрель-май | Николай Борзяк, Генке Елизавета |
| Сборка схемы и её тестирование | Апрель-май | Николай Борзяк |
| Работа с целевой аудиторией, реклама | Июнь-сентябрь | Генке Елизавета, Зубова Екатерина |

7. SWOT-анализ проекта

| S (сильные стороны): - Связано с обеспечением безопасности человека - Невысокая стоимость - Экономия электроэнергии | W (слабые стороны): - В той конфигурации, в которой мы это осуществляем, пригоден только для одного прибора |
| --- | --- |
| O (возможности): - Увеличение количества одновременно включаемых приборов; - Добавление функции автовключения - Возможность устанавливать время на расстоянии | T (угрозы): - Невысокая популярность у потребителей - Может создавать дополнительные проблемы. |

8. Риски проекта

| Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень воздей-ствия | Профилактика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чтобы не произошло | Если произошло |
| - Не реализовать задуманный проект | малая | высокая | Заинтересованность участников проекта в его осуществле-нии | Изменить концепцию проекта в кратчайшие сроки |
| - Схема не будет работать | средняя | высокая | Тщательно проработать схему | Переделать схему |
| - Схема будет портить электропри-боры | малая | средняя | Просчитать схему так. чтобы сглаживать скачки напряжения | Изменить схему |
| - Прибор не будет востребован | средняя | высокая | Провести соцопрос; | Реклама |
| - Конкуренция | высокая | средняя | Разработать уникальный продукт | Совершенствовать прибор |

9. Партнеры проекта

Отдел Элитного Обучения, деканат ИНК, кафедра ПМЭ

10. Основные исполнители проекта:

Борзяк Н.О.  – ответственный за техническую сторону проекта

Генке Е. А. –ответственный за оформление бумаг

Зубова Е.И. – ответственная за рекламу.

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки

| Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации |
| --- | --- | --- |
| Создание образца | Создание работающего образца. | Отзывы потребителей |

12. Дальнейшее развитие проекта

В перспективах развития нашего проекта мы имеем следующие идеи: увеличение количества одновременно задействованных приборов; добавление функции автовключения; связь с данным устройством на расстоянии с помощью Bluetooth, Wi-fi, телефонной связи.

13. Смета проекта

| Название | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Микроконтроллер PIC16F628 A-I/P | 1 | 92.76 |
| Светодиодный индикатор CA04-41SRWA | 1 | 177.41 |
| Светодиод АЛ307БМ | 1 | 5.85 |
| Кварцевый резонатор КХ-3Н 4,0 МНz | 1 | 38.85 |
| Транзистор КТ315Б1 | 1 | 5.64 |
| Диод КД522Б | 3 | 9.15 |
| Кнопка SPA-103B4, PSW1 | 4 | 125.4 |
| Итого: 486.96 рублей. |  |  |