Студенческий проект «AIGBox»

Презентационный сайт проекта:

Proekteto132@gmail.com

Команда проекта

Митюхина Е.Е., Муштуков Д.А., Филюков А.В., Ястребов Т.О.

Аннотация проекта

Проект заключается в разработке и воплощении в жизнь аппарата, по выдаче пластиковых стаканов c помощью карты студента ЭТО.

2. Обоснование необходимости реализации проекта

Для полноценного здорового питания человеку необходима вода. Суточная потребность в воде взрослого человека составляет 2-2,5 литра. Значительную часть дня многие студенты ЭТО проводят в аудитории №105, где восполнить запас жидкости, на данный момент, не представляется возможным.

Возможность своевременно утолить жажду, не выходя за пределы аудитории №105, значительно улучшит качество жизни студентов.

3. Цель проекта

Разработка системы оборота стаканов в ЭТОнате, создание аппарата по их выдаче.

4. Целевая группа

Студенты элитного технического образования.

5. Механизм реализации деятельности по проекту

Задачи:

- Обсуждение идей устройства аппарата.

- Выступление на конференции с идеями проекта, учет дельных замечаний и внесение корректировок.

- Создание условной схемы аппарата.

- Описание работы аппарата.

- Закупка комплектующих элементов

Мероприятие 5.1: закупка оборудования и расходных материалов.

- Сборка схемы и тестирование

Мероприятие 6.1: сборка схемы

- Сборка первого образца аппарата

Мероприятие 7.1: сборка образца, тестирование  продукта

Принцип работы (объяснен, опираясь на чертеж аппарата):

При поднесении карты студента ЭТО к датчику 2 механизм 3 позволяет вынуть стаканчик 5. После использования стаканчик необходимо поместить в отсек 4, где его фиксируют весы 6. В конце студенту нужно опять поднести карту студента ЭТО к датчику 2.

Общая стоимость образца (стоимость зарубежных аналогов 15 т.р.)

6. Рабочий план реализации проекта

Перечислите в хронологическом порядке мероприятия проекта согласно таблице.

| Вид деятельности/ мероприятие |  | 2014 г. | Исполнители/ Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Конференция проектов ЭТО |  |  | Муштуков Д.А. Ястребов Т.О Филюков А.В. |
|  |  |  | Митюхина Е.Е. |
| Работа над сайтом |  |  | Муштуков Д.А. Филюков А.В. |
| Разработка чертежа |  |  | Муштуков Д.А. Филюков А.В. |
| Разработка принципа работы аппарата |  |  | Митюхина Е.Е. Филюков А.В. Муштуков Д.А. Ястребов Т.О. |
| Создание дизайна аппарата |  |  | Митюхина Е.Е. |
| Работа с целевой аудиторией |  |  | Муштуков Д.А. Филюков А.В. |
| Оформление документации |  |  | Митюхина Е.Е. |
|  |  |  | Муштуков Д.А. |

7. Риски проекта

| № |  | Риск |  |  | Вероятность возникновения |  | Степень воздействия |  | Профилактика |  |  |  |  | Лечение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Не |  |  | малая |  | высокая |  | Мотивация |  |  |  |  | Составление |  |  |  |  |  |
|  |  | реализовать |  |  |  |  |  |  | членов |  |  |  |  | подробного |  |  |  |  |  |
|  |  | задуманный |  |  |  |  |  |  | команды |  |  |  |  | плана действий |  |  |  |  |  |
|  |  | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по проекту и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | их |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | своевременное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Непредвиденн |  |  | средняя |  | средняя |  | Распределени |  | Заранее |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ые |  |  |  |  |  |  | е средств с |  |  |  |  | договориться |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные |  |  |  |  |  |  | учетом |  |  |  |  | обо всех |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты |  |  |  |  |  |  | дополнитель |  |  |  |  | затратах с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ных затрат |  |  |  |  | поставщиками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнителями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . Иметь |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «неприкоснове |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нный запас» на |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | случай |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возникновения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | непредвиденны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х затрат |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Конкуренция |  |  | высокая |  | средняя |  | Не |  |  |  |  | Запатентовать |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | афишироват |  |  |  |  | готовый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь проект до |  |  |  |  | продукт, идею |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | момента |  |  |  |  | и все что |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выхода его |  |  |  |  | связанно с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на широкую |  |  |  |  | проектом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | аудиторию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Юридические |  |  | высокая |  | высокая |  | Консультац |  |  |  |  | Обратиться за |  |  |  |  |  |
|  |  | проблемы |  |  |  |  |  |  | ии с |  |  |  |  | помощью к |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | профессион |  |  |  |  | профессионала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | алами в |  |  |  |  | м, позволив им |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | данной | решать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сфере | юридические |  |
|  |  |  |  |  | проблемы |  |
| 5 | Трудности с | высокая | средняя | Обратиться | Оформить |  |
|  | оформлением |  |  | за помощью | патент на идею |  |
|  | патента |  |  | к ТПУ для | и продукт с |  |
|  |  |  |  | оформления | помощью ТПУ |  |
|  |  |  |  | патента |  |  |
| 6 | Не | Малая | Высокая | Анализ | Реклама |  |
|  | востребованно |  |  | целевой |  |  |
|  | сть продукта |  |  | аудитории |  |  |
|  | на рынке |  |  | проекта, |  |  |
|  | сбыта |  |  | проведение |  |  |
|  |  |  |  | социальных |  |  |
|  |  |  |  | исследовани |  |  |
|  |  |  |  | й |  |  |

9. Партнеры проекта

Отдел ЭТО ТПУ

10. Основные исполнители проекта

Тимур - контроль за созданием моделей, ответственный за технические характеристики образца.

Катя- дизайнер, ред лайнер, идейный вдохновитель, ответственная за смету и документацию.

Андрей- техническое обеспечение,ответственный за создание чертежей и схем,ответственный за создание сайта и его администрирование.

Дмитрий - ответственный за разработку схем и чертежей, ответственный за презентацию проекта на разных конкурсах.

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки

| Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации |
| --- | --- | --- |
| Чертеж аппарата и описание принципа его работы |  | подпись Полины в зачёточке |

12. Дальнейшее развитие проекта

Возможная реализация проекта в третьем семестре а также объединение с другими проектами (проект старшекурсников по установке раздатчика чайных и кофейных пакетиков).