Q-BEE

https://sites.google.com/site/qbeeproduct/

Сухарев Максим Александрович, 89138818625, tris-z@mail.ru , ЭТО331

Фензель Андрей Дмитриевич, ЭТО331

Муконина Наталья Владимировна,  ЭТО331

Черных Татьяна Михайловна, ЭТО331

Брыткова Дарья Олеговна, ЭТО331

1. Аннотация проекта (минимум 1 стр., максимум 3)

Выполнением данного проекта занимаются студенты группы ЭТО331:

- Сухарев М.А.;

- Фензель А.Д.;

- Муконина Н.В.;

- Черных Т.М.;

- Брыткова Д.О.

Мероприятия проекта направлены на студентов Томского Политехнического Университета в рамках предмета «Введение в проектную деятельность».

Цель проекта - помочь студентам отследить динамику финансовых затрат за последнее 2 месяца. Для этого поставлены следующие задачи:

- Разработка приложения для мобильных устройств;

- Тестирование приложения среди студентов;

- Внедрение приложения в пользование студентами ТПУ.

Результат от реализации проекта – некоторое количество студентов, извлекших пользу от использования приложения, демонстрирующее эффективность проекта.

Основные мероприятия проекта:

- Создание и отладка приложения;

- Участие в конференции, презентация проекта;

- Привлечение людей к участию в тестировании приложения;

- Проведение анкетирования, сбор информации, анализ результатов;

- Распространение информации о проекте, продвижение приложения.

Проект будет реализован в течение весеннего семестра 2014 г. На тестирование приложение отводится 2 месяца – первый на сбор результатов и составление статистики, второй – на отслеживание динамики.

Затрат на поддержку проекта в ближайшем будущем не планируется.

2. Обоснование необходимости реализации проекта

В наши дни студентам постоянно не хватает денег, поэтому важно помочь им контролировать расходы с помощью приложения для смартфона.

Ни для кого не секрет, что в возрасте 18-20 лет очень трудно правильно распределять свои ресурсы. Как же можно избежать таких проблем с тратами? Казалось бы, нужно просто проанализировать свои расходы, но тут не так все и просто, ведь зачастую мы даже не видим, куда именно уходят наши сбережения. 
Контроль расходов и доходов является одной из главных составляющих ведения домашних финансов. Простой учет трат позволяет сэкономить до 20% своих сбережений.

Для примера, лучшим способом анализа трат будет занесение их в разные категории – например, еда, коммунальные услуги, отдых и т.д.; не стоит упускать мелкие траты: иногда именно на них получается сэкономить больше всего; чтобы контроль расходов был эффективным, необходимо сделать его регулярным: взять за правило каждый вечер записывать траты, а лучше – прямо «на ходу», в магазине или банке.

Однако комплексным решением, которое позволит организовать контроль расходов и доходов не только на ПК, но и на мобильном телефоне, станет наша программа. Система очень проста в использовании, но в то же время отличается богатым функционалом. Приложение в мобильном устройстве будет всегда под рукой, что позволит осуществлять постоянный контроль своих средств, а статистика, которая будет вестись приложением, позволит отследить динамику затрат в любое время.

3. Цель проекта

Помочь студентам отследить динамику финансовых затрат за последнее 2 месяца.

4. Целевая группа

Студенты Томского Политехнического Университета

5. Механизм реализации деятельности по проекту

Задача 1. Разработка приложения

Мероприятие 1. Изучение языка программирования

Мероприятие 2. Составление каркаса программы

Мероприятие 3. Отладка и завершение

Задача 2. Тестирование приложения

Мероприятие 1. Привлечь людей к участию в тестировании приложения (в теч. 2 месяцев)

Мероприятие 2. Сбор информации, отладка ошибок, введение пожеланий

Мероприятие 3. Анализ результатов, подведение итогов

Задача 3. Внедрение приложения

Мероприятие 1. Участие в конференции, представление проекта

Мероприятие 2. Распространение информации о проекте (реклама)

6. Рабочий план реализации проекта

Перечислите в хронологическом порядке мероприятия проекта согласно таблице.

| Вид деятельности/мероприятие | Месяц/число/год | Исполнители/Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработка концепции проекта | 19 февраля 2014 г. | Команда |
| Распределение обязанностей | 4 марта 2014 г. | Команда |
| Разработка интерфейса программы | 8 марта 2014 г. | Черных Т. |
| Создание и отладка сайта | 8 марта 2014 г. | Муконина Н. |
| Наполнение приложения | 8 марта 2014 г. | Брыткова Д. |
| Создание кода программы | 8 марта 2014 г. | Сухарев М., Фензель А. |
| Отладка приложения | 27 марта 2014 г. | Сухарев М., Фензель А. |
| Презентация проекта | 26 марта 2014 г. | Команда |
| Привлечение людей к тестированию | Апрель 2014 г. | Команда |
| Тестирование проекта | Апрель – май 2014 г. | Команда + привлеченные люди |
| Анкетирование, сбор результатов | 2 мая 2014 г. | Команда |
| Анкетирование, подведение итогов | 2 июня 2014 г. | Команда |
| Представление итогов | 15 июня 2014 г. | Команда |

7. SWOT-анализ проекта

| - программа специфицирована для ТПУ - она бесплатна и находится в свободном доступе - продукт востребован - проект не требует затрат - интуитивно понятный и удобный интерфейс | - нет профессиональных специалистов в области IT |
| --- | --- |
| - программа не подлежит налогообложению - технический прогресс ведет к распространению рынка мобильных устройств | - ограниченность платформ - возможные ошибки кода - неактуальность |

8. Риски проекта

| Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень воздействия | Профилактика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чтобы не произошло | Если произошло |
| Неактуальность | Высокая | Средняя | Проводить семинары, тренинги (реклама) | Активная поддержка и продвижение проекта |
| Неудобный интерфейс | Низкая | Средняя | Тщательная проработка, привлечение специалистов | Обновление программы, переработка интерфейса |
| Непривлекательный дизайн | Низкая | Низкая | Привлечение специалистов | Переработка дизайна |
| Ошибки кода | Средняя | Высокая | Полная отладка (альфа-тест) | Дополнительная отладка |
| Неполный охват платформ | Низкая | Средняя | Подстройка приложения для других ОС | Выпуск приложения для соответствующих платформ |

9. Партнеры проекта

Отдел элитного образования ТПУ.

10. Основные исполнители проекта

Сухарев Максим Александрович – Капитан, создание приложения

Фензель Андрей Дмитриевич - Программирование

Муконина Наталья Владимировна  – Поддержка сайта

Черных Татьяна Михайловна - Генератор идей

Брыткова Дарья Олеговна - Ассистент

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки

| Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации |
| --- | --- | --- |
| Студенты (50), использующие приложение | - | Анкетирование |
| - | Студенты (15), извлекшие пользу из использования приложения | Анкетирование |

12. Дальнейшее развитие проекта

Выпуск обновлений, модернизация приложения, расширение функционала программы, распространение приложения в интернете, подключение других томских вузов.

13. Смета проекта

Затрат на поддержку проекта в ближайшем будущем не планируется.