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1. Аннотация проекта 
	Реализация проекта возможна силами студентов, наемных рабочих и администрации здания. Проект направлен на студентов, которые дорожат своим временем и не хотят тратить его по пустякам. Основная цель проекта – это увеличение пропускной способности входа в 19 корпус до начала следующего семестра. Из цели вытекают следующие задачи: нарисовать простейшую схему проекта, продумать проект в деталях, написать статью по проекту, написать тезисы по проекту, участвовать в конференции, составить подробную смету по проекту, создать сайт по проекту, составить обращение к администрации. В результате мы получаем не только дверь, которая обладает всеми подходящими нам свойствами, но и собственный генератор электроэнергии, пусть небольшой, но это в любом случае является дополнительным бонусом, как для нас, так и для университета. Ко всему прочему необычное решение по установке особой двери придаст корпусу, как внешнюю притягательность, так и внутреннюю. Как тут устоять.   
2. Обоснование необходимости реализации проекта
	Каждый из нас хотя бы раз попадал в очередь на входе в 19 корпус. Эта проблема заметна каждому. Она заключается в том, что пропускная способность обыкновенной двери недостаточна для того, чтобы все люди могли свободно входить и выходить, не устраивая «пробок». Понаблюдав за людьми, выяснилось, что примерно каждый третий человек останавливается перед дверьми в ожидании. Мы считаем, что проблема актуальна для многих студентов. 

3. Цель проекта 
	Целью проекта является увеличение пропускной способности входа в 19 корпус до начала следующего семестра. Цель будет достигнута тогда, когда не будут наблюдаться даже малые очереди на входе. 
4. Целевая группа .  
	Целевой группой являются все, кому дорого свое время, а именно студенты и преподаватели.
5. Механизм реализации деятельности по проекту 
Задача 1. «Нарисовать простейшую схему проекта»:
Мероприятие 1.1. «С помощью программного продукта Autodesk AutoCAD начертить схему проекта»
Задача 2. «Продумать проект в деталях»:
Мероприятие 2.1. «Собрание организаторов проекта для тщательного обдумывания его мелочей»
Задача 3. «Написать статью по проекту»:
Мероприятие 3.1. «Поручение написания статьи одному из организаторов проекта»
Мероприятие 3.2. «Написание статьи одним организатором проекта»
Задача 4. «Написать тезисы по проекту»:
Мероприятие 4.1. «Выделить ключевые моменты описания проекта»
Мероприятие 4.2. «Представить ключевые моменты в тезисной форме»
Задача 5. «Участвовать в конференции»:
Мероприятие 5.1. «Сделать презентацию проекта»
Мероприятие 5.2. «Выступить на конференции с докладом»
Задача 6. «Составить подробную смету по проекту»:
	Мероприятие 6.1. «Посчитать все расходы на проект»
	Мероприятие 6.2. «Представить расходы на проект в форме списка»
Задача 7. «Создать сайт по проекту»:
	Мероприятие 7.1. «Найти подходящий хостинг»
	Мероприятие 7.2. «Выбрать дизайн сайта»
	Мероприятие 7.3. «Выставить всю информацию по проекту на сайт»
	Мероприятие 7.4. «Открыть общий доступ к сайту»
Задача 8. «Составить обращение к администрации»:
	Мероприятие 8.1. «Собрать команду проекта и подготовить короткую презентацию проекта»
	Мероприятие 8.2. «Подготовить документы по проекту и получить одобрение/отказ»
6. Рабочий план реализации проекта 

	Вид деятельности/мероприятие
	Месяц/число/год
	Исполнители/Ответственные

	Нарисовать простейшую схему проекта
	05.03.2014
	Шикерун Кирилл, Троеглазв Андрей

	Продумать проект в деталях
	15.03.2014
	Шикерун Кирилл, Лабыкин Максим, Шкляренко Евгений

	Написать статью по проекту
	06.03.2014
	Шкляренко Евгений

	Написать тезисы по проекту
	06.04.2014
	Шкляренко Евгений

	Участвовать в конференции
	22.04.2014
	Лабыкин Максим, Белявский Сергей

	Составить подробную смету по проекту
	20.05.2014
	Лабыкин Максим

	Создать сайт по проекту
	09.05.2014
	Белявский Сергей

	Составить обращение к администрации
	25.05.2014
	Шкляренко Евгений, Белявский Сергей, Лабыкин Максим, Колядко Даниил, Шикерун Кирилл, Троеглазов Андрей



7. SWOT-анализ проекта
	S 
1. Оригинальность
2. Технологичность
3. Увеличение потока людей, проходящих через двери.
4. Дополнительная энергия

	W
1.Стоимость
2. Негерметичность
3. Может "заклинить" дверь

	O 
1. Снижение очередей на входе в 19 корпус
2. Придание корпусу индивидуальности
3. Генерирование электроэнергии

	T
1. Финансирование
2. Отказ коменданта корпуса от установки двери
3. Застревание в оси дверей посторонних предметов
4. Сложности с установкой



8. Риски проекта 
	Наименование риска
	Вероятность возникновения
	Степень воздействия
	Профилактика

	
	
	
	Чтобы не произошло
	Если произошло

	Заклинивание двери
	Средняя
	Средняя
	Подшипники и масло
	Открыть второй вход

	Уменьшение теплопроводности
	Высокая
	Средняя
	Резиновые накладки
	Резиновые накладки

	Дверь ударит кого-либо
	Низкая
	Низкая
	Повешать предупреждающую табличку
	

	Непонимание в эксплуатации
	Высокая
	Низкая
	Повешать предупреждающую табличку
	



9. Партнеры проекта 

Отдел Элитного технического образование НИ ТПУ

10. Основные исполнители проекта 
Евгений Шкляренко – кэп, схема установки.
Сергей Белявский – создание сайта
Максим Лабыкин – смета, SWOT-анализ
Даниил Колядко – креативный менеджер
Кирилл Шикерун – помощник по таблицам
Андрей Троеглазов – помощник по поиску информации



11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки 
Укажите основные (общие для всего проекта) результаты. Опишите результаты количественно и качественно. Укажите напротив каждого результата метод его фиксации, позволяющий подтвердить или опровергнуть его достижение. 
	Количественные результаты
	Качественные результаты
	Метод фиксации

	Дополнительная электроэнергия. 
	Отсутствие очередей. 
	Ежедневная оценка в течении одной недели. 



12. Дальнейшее развитие проекта 
	После реализации проекта решиться проблема очередей, но мы на этом не остановимся, поскольку дальнейшее развитие возможно в форме модернизации генерации электроэнергии.
13. Смета проекта

	Наименование
	ед. изм.
	кол-во
	Стоимость
	сумма

	Вращающаяся дверь Talos RDR
	шт.
	1
	248000
	248000

	Демонтажные работы для старой двери
	час
	2
	600
	1200

	Монтажные работы для новой двери
	час
	6
	600
	3600

	Грузоперевозка
	час
	1
	200
	200

	 
	 
	 
	 
	253000


. 
	

