Вращающиеся двери

Ссылка на сайт проекта

Команда проекта (ФИО,  конт. Тел., e-mail, институт, гр.ЭТО):

Белявский С.В., 89095401513, ФТИ, ЭТО433

Троеглазов А.А., 89627794336 , andreytroeglazov@gmail.com ,ФТИ, ЭТО433

Колядко Д.К., kdani713@gmail.com, ФТИ, ЭТО433

Шкляренко Е.В., 89234018907, barmaley47@gmail.com, ФТИ, это433

Лабыкин М.Б., Quiteriote@yandex.ru ФТИ, ЭТО433

Шикерун К.Т., 89832308696, ShikerunK@gmail.com, ФТИ, ЭТО433

1. Аннотация проекта

Реализация проекта возможна силами студентов, наемных рабочих и администрации здания. Проект направлен на студентов, которые дорожат своим временем и не хотят тратить его по пустякам. Основная цель проекта – это увеличение пропускной способности входа в 19 корпус до начала следующего семестра. Из цели вытекают следующие задачи: нарисовать простейшую схему проекта, продумать проект в деталях, написать статью по проекту, написать тезисы по проекту, участвовать в конференции, составить подробную смету по проекту, создать сайт по проекту, составить обращение к администрации. В результате мы получаем не только дверь, которая обладает всеми подходящими нам свойствами, но и собственный генератор электроэнергии, пусть небольшой, но это в любом случае является дополнительным бонусом, как для нас, так и для университета. Ко всему прочему необычное решение по установке особой двери придаст корпусу, как внешнюю притягательность, так и внутреннюю. Как тут устоять.

2. Обоснование необходимости реализации проекта

Каждый из нас хотя бы раз попадал в очередь на входе в 19 корпус. Эта проблема заметна каждому. Она заключается в том, что пропускная способность обыкновенной двери недостаточна для того, чтобы все люди могли свободно входить и выходить, не устраивая «пробок». Понаблюдав за людьми, выяснилось, что примерно каждый третий человек останавливается перед дверьми в ожидании. Мы считаем, что проблема актуальна для многих студентов.

3. Цель проекта

Целью проекта является увеличение пропускной способности входа в 19 корпус до начала следующего семестра. Цель будет достигнута тогда, когда не будут наблюдаться даже малые очереди на входе.

4. Целевая группа .

Целевой группой являются все, кому дорого свое время, а именно студенты и преподаватели.

5. Механизм реализации деятельности по проекту

Задача 1. «Нарисовать простейшую схему проекта»:

Мероприятие 1.1. «С помощью программного продукта Autodesk AutoCAD начертить схему проекта»

Задача 2. «Продумать проект в деталях»:

Мероприятие 2.1. «Собрание организаторов проекта для тщательного обдумывания его мелочей»

Задача 3. «Написать статью по проекту»:

Мероприятие 3.1. «Поручение написания статьи одному из организаторов проекта»

Мероприятие 3.2. «Написание статьи одним организатором проекта»

Задача 4. «Написать тезисы по проекту»:

Мероприятие 4.1. «Выделить ключевые моменты описания проекта»

Мероприятие 4.2. «Представить ключевые моменты в тезисной форме»

Задача 5. «Участвовать в конференции»:

Мероприятие 5.1. «Сделать презентацию проекта»

Мероприятие 5.2. «Выступить на конференции с докладом»

Задача 6. «Составить подробную смету по проекту»:

Мероприятие 6.1. «Посчитать все расходы на проект»

Мероприятие 6.2. «Представить расходы на проект в форме списка»

Задача 7. «Создать сайт по проекту»:

Мероприятие 7.1. «Найти подходящий хостинг»

Мероприятие 7.2. «Выбрать дизайн сайта»

Мероприятие 7.3. «Выставить всю информацию по проекту на сайт»

Мероприятие 7.4. «Открыть общий доступ к сайту»

Задача 8. «Составить обращение к администрации»:

Мероприятие 8.1. «Собрать команду проекта и подготовить короткую презентацию проекта»

Мероприятие 8.2. «Подготовить документы по проекту и получить одобрение/отказ»

6. Рабочий план реализации проекта

| Вид деятельности/мероприятие | Месяц/число/год | Исполнители/Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нарисовать простейшую схему проекта | 05.03.2014 | Шикерун Кирилл, Троеглазв Андрей |
| Продумать проект в деталях | 15.03.2014 | Шикерун Кирилл, Лабыкин Максим, Шкляренко Евгений |
| Написать статью по проекту | 06.03.2014 | Шкляренко Евгений |
| Написать тезисы по проекту | 06.04.2014 | Шкляренко Евгений |
| Участвовать в конференции | 22.04.2014 | Лабыкин Максим, Белявский Сергей |
| Составить подробную смету по проекту | 20.05.2014 | Лабыкин Максим |
| Создать сайт по проекту | 09.05.2014 | Белявский Сергей |
| Составить обращение к администрации | 25.05.2014 | Шкляренко Евгений, Белявский Сергей, Лабыкин Максим, Колядко Даниил, Шикерун Кирилл, Троеглазов Андрей |

7. SWOT-анализ проекта

| S 1. Оригинальность 2. Технологичность 3. Увеличение потока людей, проходящих через двери. 4. Дополнительная энергия | W 1.Стоимость 2. Негерметичность 3. Может "заклинить" дверь |
| --- | --- |
| O 1. Снижение очередей на входе в 19 корпус 2. Придание корпусу индивидуальности 3. Генерирование электроэнергии | T 1. Финансирование 2. Отказ коменданта корпуса от установки двери 3. Застревание в оси дверей посторонних предметов 4. Сложности с установкой |

8. Риски проекта

| Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень воздействия | Профилактика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чтобы не произошло | Если произошло |
| Заклинивание двери | Средняя | Средняя | Подшипники и масло | Открыть второй вход |
| Уменьшение теплопроводности | Высокая | Средняя | Резиновые накладки | Резиновые накладки |
| Дверь ударит кого-либо | Низкая | Низкая | Повешать предупреждающую табличку |  |
| Непонимание в эксплуатации | Высокая | Низкая | Повешать предупреждающую табличку |  |

9. Партнеры проекта

Отдел Элитного технического образование НИ ТПУ

10. Основные исполнители проекта

Евгений Шкляренко – кэп, схема установки.

Сергей Белявский – создание сайта

Максим Лабыкин – смета, SWOT-анализ

Даниил Колядко – креативный менеджер

Кирилл Шикерун – помощник по таблицам

Андрей Троеглазов – помощник по поиску информации

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки

Укажите основные (общие для всего проекта) результаты. Опишите результаты количественно и качественно. Укажите напротив каждого результата метод его фиксации, позволяющий подтвердить или опровергнуть его достижение.

| Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации |
| --- | --- | --- |
| Дополнительная электроэнергия. | Отсутствие очередей. | Ежедневная оценка в течении одной недели. |

12. Дальнейшее развитие проекта

После реализации проекта решиться проблема очередей, но мы на этом не остановимся, поскольку дальнейшее развитие возможно в форме модернизации генерации электроэнергии.

13. Смета проекта

| Наименование | ед. изм. | кол-во | Стоимость | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вращающаяся дверь Talos RDR | шт. | 1 | 248000 | 248000 |
| Демонтажные работы для старой двери | час | 2 | 600 | 1200 |
| Монтажные работы для новой двери | час | 6 | 600 | 3600 |
| Грузоперевозка | час | 1 | 200 | 200 |
|  |  |  |  | 253000 |

.