Создание игры на движке Unity.

Команда проекта: Черепов А., Пономарев И., Колодников М., Леухин В.

Научный руководитель: Мозгалева П.И., эксперт отдела элитного образования ТПУ

Аннотация

Наша команда поставила перед собой цель создать качественную игру, в которой каждый сможет найти себе занятие по своему желанию. В качестве основных событий игры был выбран зомби-апокалипсис, к которому наблюдается стабильный интерес. Проанализировав игровой рынок на текущий момент,  были выведены несколько критериев для успешной реализации игры:

- многожанровой, чтобы завлечь разную аудиторию

- содержать множество абсолютно разных игровых ситуаций

- достаточно реалистичной

- относительно простой в освоении, но при этом постоянно сверкать новыми гранями

Актуальность

Несмотря на все многообразие компьютерных игр, продуманность и логичность большинства из них оставляет желать лучшего. Крупные издатели выжимают последние соки из известных серий, многие независимые игры так и не выходят из стадии альфа/бета версии, а разработчики игр для мобильных платформ выпускают откровенный мусор, пользуясь неразборчивостью аудитории. Таким образом можно увидеть, что, несмотря на громкие анонсы и оживленность, игровая индустрия переживает не самые лучшие свои времена.

Реализация

- Задача 1 – разработка концепции, сценария игры

  - Определить, что должно быть включено в игру

  - Жанр

  - Платформа

  - Мелочи и детали инди-игры

- Задача 2 – Создание продукта и его связанных компонентов

  - Разработка сайта

  - Программирование скриптов

  - Создание звуков и анимации

- Задача 3 - тестирование

Рабочий план реализации проекта

| Вид деятельности/мероприятие | Месяц/год. | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Наброски концепции игры | Март 2014 | Черепов А. ; Понамарев И. |
| Ознакомление и написание простейшей программы в Unity | Май 2014 | Черепов А |
| Ознакомление HTML, CSS, Photoshop | Май 2014 | Колодников М. |
| JavaScript, jQuery; написание простых скриптов, создание главной страницы | Июнь 2014 | Колодников М. |
| Запись фоновых звуков. дизайн | Июль 2014 | Леухин В. |
| Технический набросок игры | Сентябрь 2014 | Черепов А. |

SWOT-анализ проекта

| Амбициозность Уникальные элементы игры, которые не были введены ранее | Широкая осведомленность в игровой индустрии. Определенные навыки программирования и решения для конкурентоспособности продукта. |
| --- | --- |
| Малое количество игр данного типа. Донат для поддержания игры на рынке. | Низкий спрос на индии-игры. Обойти существующие аналоги. |

Риски проекта

| Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень воздействия | Профилактика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чтобы не произошло | Если произошло. |
| Неконкурентоспособность | высокая | высокая | вводить уникальные элементы игры, охватывать большое количество пользователей, доступность | Пересмотр всей концепции |
| Дилетантские методы разработки | средняя | низкая | Искать оптимальные пути решения программистских и дизайнерских задач | искать учебный материал, консультироваться |
| Неслаженность команды | низкая | низкая | Четко обозначать обязанности и даты сдачи своих работ каждого члена команды | Переформирование команды. |

Ожидаемые результаты проекта и критерии их оценки

| Количественные результаты | Качественные результаты. | Метод фиксации. |
| --- | --- | --- |
| Создание первого прототипа игры | Игра, в которой можно совершать элементарные действия | – |
| Создание сайта | Главная страница с минимальным функционалом, отображающий основную информацию о проекте | - |
| Дальнейшее развитие проекта |  |  |
| Корректировать и дорабатывать существующие составляющие проекта а также добавлять новые. |  |  |

Смета проекта

Для реализации представленного проекта не требуется закупка дополнительного оборудования.