«Бесполезный» будильник
Сайт проекта:

http://projecteee.devyourself.ru/co/xerotenb/
Команда проекта 

1. Пластун Сергей Андреевич – создатель проекта. Контактный телефон: 89138801294; e-mail: xheracl@gmail.com; ФТИ, ЭТО431
2. Сыровненко Надежда Александровна – оформитель проекта. Телефон: 89539161081; e-mail: nadia-95@mail.ru; Институт: ФТИ; Группа: ЭТО 431; 

1. Аннотация проекта 
Цель:
Создать нечто новое и оригинальное устройство

Продать несколько будильников

Идея сделать будильник на основе этого забавного, бесполезного устройства: https://www.youtube.com/watch?v=aqAUmgE3WyM 
Так вот на будильнике будет 4 рычажка, один слева три справа. Чтобы выключить будильник, сначала нужно нажать на рычаг слева, затем вылезает механическая рука и в произвольном порядке нажимает на три рычажка справа. И для отключения звукового сигнала надо в правильно-обратном порядке вернуть рычажки на место. В случае неверного переключения, рука задаёт новый порядок, и так пока правильно не выключишь. После того как все рычажки возвращены в начальное положение, снова вылезает механическая рука и нажимает на рычаг слева, тем самым будильник снова устанавливается на ранее заданное время. В будильнике будут: электронные часы, будильник, бесперебойный источник питания(батарейки или аккумулятор), на случай отключения света. 
Этот будильник, бесспорно, понравится людям любящим оригинальные необычные вещи. 
В том числе с помощью этого будильника можно гарантировать полное пробуждение, так как для того чтобы его выключить придется полностью проснуться.

Актуальность

· Рынок подарков перенасыщен и почти себя исчерпал

· Многие люди не знают, что им купить

Эту проблему решает наш проект
Планы по реализации

· Неделя на поиск и ознакомление программиста, умеющего программировать PIC контроллеры, с проектом

· Неделя на создание готовой схемы и программного обеспечения

· Неделя на создание готовой конструкции к имеющейся компоновке

· Две недели на сборку схемы и представление готового прототипа

2. Обоснование необходимости реализации проекта
Опрос: Как часто вы просыпаете учебу/работу:
	1 раз в неделю

	
	40 (23.81%)

	5 раз в неделю

	
	29 (17.26%)

	11 раз в неделю

	
	13 (7.74%)

	2 раза в день

	
	3 (1.79%)

	5 раз в день

	
	4 (2.38%)

	Я не учусь

	
	5 (2.98%)

	Я не работаю

	
	2 (1.19%)

	Я учусь и работаю и просыпаю

	
	17 (10.12%)

	Я учусь, работаю, но не просыпаю

	
	15 (8.93%)

	


С нашим будильником проспать учебу будет очень сложно, т.к. для его отключения вам понадобится полное пробуждение.
3. Цель проекта
S:Создать новую оригинальную конструкцию будильника, аналога которого нет на рынке.

M: Готовый продукт

А: Собрать по схеме все заранее подготовленные детали

R: Будильник необходим как минимум 50% населения, которые просыпают учебу\работу каждую неделю

T: 2 месяца на реализацию, при наличии необходимых ресурсов

4. Целевая группа
Дееспособные граждане нашего государства, которым тяжело вовремя встать утром
5. Рабочий план реализации проекта
Неделя на поиск и ознакомление программиста, умеющего программировать PIC контроллеры, с проектом

Две недели на создание готовой схемы и программного обеспечения

    Две недели на создание готовой конструкции к имеющейся компоновке

Три недели на сборку схемы и представление готового прототипа

6. SWOT-анализ проекта

	Сильные стороны
	Слабые стороны

	Оригинальность исполнения обыденного устройства
	Дороговизна компонентов, требующихся для сборки (если их покупать в Томске)

	Многофункциональность часов-радио-оригинального будильника
	Риски

	
	� Малая аудитория, плохая продажа, отсутствие прибыли


7. Риски проекта
	Наименование риска
	Вероятность возникновения
	Степень воздействия
	Профилактика

	
	
	
	Чтобы не произошло
	Если произошло

	Малая аудитория
	50%
	средняя
	Удачный маркетинг
	Увеличить затраты на рекламу

	плохая продажа
	30%
	средняя
	Предоставить цену, удовлетворяющую потребителя
	снизить цену на продукт


8. Партнеры проекта
Кафедра ЭАФУ, НИ ТПУ
9. Основные исполнители проекта
Пластун Сергей
создатель проекта, "глубоко спящий" участник, которого может разбудить только наш чудо-будильник
Сыровненко Надежда
реализатор проекта, отвечает за творческую часть проекта.
10. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки
	Количественные результаты 
	Качественные результаты  
	Метод фиксации   

	1 будильник
	Продажа будильника
	прибыль

	1 будильник
	Собственное пользование
	Отсутствие опозданий на учебу


12. Дальнейшее развитие проекта
Рост продаж, увеличение количества будильников, создания производства, привлечение новых лиц.

13. Смета проекта
	Компонент
	         Цена,руб

	 

Сервомоторы(POLOLU 180:1 Mini Plastic Gearmotor Offset 3mm D-Shaft Output)

 
	 

 

              1500

	Тумблер

 
	               150

	Микропереключатель

 
	               480

	Позитивная светочувствительная эмульсия

  
	               590

	Стеклотекстолит 200x300

 
	              330

	FM модуль(BK 1089)
	                70

 

	Индикатор(CA04-41SRWA)
	               200

 

	Микроконтроллер(PIC16F628A-I/P)

 
	               100

 

	Элементы обвязки 
	               200

 

	Держатель батареек

 
	               100

 

	Батарейки

 

Итого 4000 рублей
	


.
